Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

- (a) Kỹ thuật chọn và lý do: Chọn kỹ thuật Start–Stop–Continue vì thời gian họp ngắn (45 phút) và nhóm muốn hướng thẳng đến các hành động cụ thể để cải tiến ngay trong Sprint tiếp theo.

- (b) Bảng xếp thẻ:

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue: Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: Dồn việc đến cuối Sprint tạo rủi ro trễ tiến độ. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. (Đổ lỗi cá nhân, viết lại) → Viết lại: Lỗi phát hiện quá muộn vào gần cuối Sprint. | Stop: Đây là vấn đề quy trình phối hợp cần dừng lại để cải thiện thời điểm kiểm thử. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Start: Cần bắt đầu nghiên cứu kỹ nhu cầu người dùng trước khi làm tính năng lọc. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Cần bổ sung ngay tiêu chí này vào DoD để kiểm soát chất lượng. |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

(Chọn sự việc DT-01 từ nhật ký: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, lỗi phát hiện muộn nên chưa Done).

Bảng 1: Phân tích sự việc

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done. | Quy trình | Quá trình phát triển và kiểm thử làm tuần tự thay vì song song (làm xong hết code mới đưa qua kiểm thử), dẫn đến dồn việc vào cuối Sprint. |

Bảng 2: Hành động cải tiến (SMART)

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Áp dụng kiểm thử liên tục (Continuous Testing) và review chéo ngay sau khi hoàn thành từng phần code, không đợi xong hết mới test. | Scrum Master (Duy) và Team Developers | Buổi Sprint Retrospective của Sprint sau | Có lịch sử kiểm thử rải đều từ những ngày đầu Sprint và checklist review chéo được cập nhật. |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

- (a) Thứ tự 5 bước:

H3→H2→H5→H1→H6

- Hoạt động bị loại và lý do: Loại H4 ("Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo") vì vi phạm nguyên tắc tự tổ chức (Self-organizing) của Scrum Team; giải pháp phải do cả nhóm cùng thảo luận và thống nhất thay vì áp đặt một chiều.

- (b) Lời mở đầu của Duy (2–3 câu):

"Chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng họp Retrospective để nhìn lại Sprint vừa qua. Tiêu chí của chúng ta là tập trung tìm nguyên nhân để cải tiến quy trình chứ không đổ lỗi cá nhân, nhằm giúp Sprint tới làm việc hiệu quả hơn."